ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 					ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ                                                                     ΕΙΔΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ

Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ

& ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ        .

Αρμόδιος: Γεώργιος Λέτσος

Τηλ.: 22313-51077

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση του Πρωτοκόλλου ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ   Παραλαβής του έργου: « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ  ».

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. η) του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. η) του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και την παρ. 9α του άρθρου 10 του Ν.4825/2019 περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής των δήμων («Στις συμβάσεις … εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της»), τίθεται υπόψη σας η έγκριση του Πρωτοκόλλου  ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ  Παραλαβής του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ  ».

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

- Το έργο κατασκευάσθηκε σύμφωνα με την αριθμ. 29 /2020 μελέτη που θεωρήθηκε αρμόδια την  18 – 5 – 2020.

- Η χρηματοδότηση του έργου είναι από πιστώσεις ΣΑΤΑ ΠΕ . με ποσό 60,000,00 € και Κ.Α. 30,7333,0044 στον προϋπολογισμό του Δήμου.

- Το έργο εκτελέστηκε με εργολαβία μετά από Δημοπρασία σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 376 /2020  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

- Την 2 μηνός  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2020 υπογράφτηκε η αριθμ. 43707 σύμβαση με τον ανάδοχο  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΕΙΜΑΡΑΣ   , για ποσό 40,700,02  €.

- Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ήταν έως την 2-11-2021

- Το έργο περαιώθηκε την 3-8-2021

- Είναι  ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ  παραλαβή

2.  ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ  ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ    ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Το Πρωτόκολλο ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ    Παραλαβής υπεγράφη στις 11-10-2022 από την επιτροπή που ορίστηκε με την αρ. αριθμ. 804/2021  απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαμιέων.

Μετά τα παραπάνω προτείνεται:

Η έγκριση του Πρωτοκόλλου ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ    Παραλαβής του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ  », αναδόχου ΧΕΙΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  .

| Λαμία, – 10 – 2022 Ο συντάξας ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΕΤΣΟΣ Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ | Λαμία, – 10 – 2022 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΡΙΖΟΣ Τοπογράφος Μηχανικός | Λαμία, – 10 – 2022 Η ΑΝ Δ/ΝΤΗΣ Δ.Υ.Τ.Ε. ΑΦΡ ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ Αρχ Μηχανικός |
| --- | --- | --- |